Ingeniería y Calidad de Software — UTN

Nivel de madurez CMMI 1 vs 5 en un proyecto de desarrollo

Ejemplo. Dos empresas de software deben desarrollar el mismo sistema —una gestión de ventas para un cliente retail— con un plazo de 6 meses. La empresa A está en Nivel 1 (Inicial) y la empresa B en Nivel 5 (En optimización).

Empresa A (Nivel 1): estima el plazo 'a ojo', sin un proceso definido; cada quien trabaja a su manera y el testing queda para las últimas semanas. Cerca de la entrega aparecen defectos graves y se entra en modo héroe con horas extra. Entrega tarde y con errores; que saliera adelante dependió de que dos programadores clave se quedaran hasta tarde.

Empresa B (Nivel 5): estima con datos históricos de productividad y densidad de defectos; sigue el proceso estándar con revisiones e integración continua, mide los defectos por fase contra su línea base y corrige desvíos temprano. Entrega en fecha con calidad predecible y, al cierre, la retrospectiva alimenta una mejora del proceso.

## Contrastes

| Dimensión | Nivel 1 — Inicial | Nivel 5 — En optimización |
| --- | --- | --- |
| Proceso | Ad-hoc e informal; depende de cada persona. | Definido, medido, institucionalizado y en mejora continua. |
| Estimación | Intuitiva y optimista, sin base. | Basada en datos históricos y métricas. |
| Calidad / prueba | Se prueba al final; defectos detectados tarde. | Control estadístico y prevención de defectos por causa raíz. |
| Ante un problema | Apagar incendios (reactivo). | Análisis cuantitativo y ajuste del proceso (proactivo). |
| Depende de… | El héroe individual. | El proceso; resiste la rotación de personal. |
| Resultado | Impredecible, varía en cada proyecto. | Consistente, repetible y predecible. |

## Similitudes

- Ambas atraviesan las mismas fases del ciclo de vida: requisitos, diseño, desarrollo, prueba e implementación.

- Ambas pueden tener gente capaz y entregar un producto funcionando que satisface al cliente.

- Ambas usan tecnologías y herramientas similares y persiguen el mismo objetivo de negocio.

- El Nivel 1 puede lograr un buen resultado puntual —igual que el Nivel 5—, pero por esfuerzo heroico, no por diseño.

## En una línea

Hacen lo mismo y pueden llegar al mismo producto; la diferencia es cómo: en Nivel 1 la calidad depende de las personas y es impredecible, en Nivel 5 depende del proceso y es predecible y mejorable.